Embodied Migration 实验规划

基于四篇相关工作的 ManiSkill 跨具身代码迁移研究路线

一句话定位 本项目研究 LLM 生成的机器人程序在不同机器人 embodiment 之间迁移时为什么失败，以及 Capability Card 与 Failure Report 如何帮助 LLM 生成目标机器人特定的修复代码。

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目方向 | Capability-Conditioned Failure-Driven Adaptation of LLM-Generated Robot Programs |
| 中文题目 | 面向机器人能力约束的失败驱动式 LLM 机器人程序迁移 |
| 当前阶段 | 已完成 GitHub 主线收缩，保留核心框架，准备转向 Ubuntu + ManiSkill |
| 建议平台 | Ubuntu 22.04/24.04 + RTX 3060 Laptop GPU + ManiSkill 3 |
| 文档日期 | 2026-05-12 |

# 1. 当前已有进度

目前项目已经从早期 PyBullet 与 robosuite/MuJoCo 演示中收缩出来，GitHub 主线只保留可复用的研究框架骨架。这样做的好处是避免论文主线被简单方块任务稀释，把后续精力集中到 ManiSkill 上更复杂、更可评估的任务。

| 模块 | 当前状态 | 进度 |
| --- | --- | --- |
| 代码仓库整理 | 已删除 GitHub 上的 PyBullet 简单任务与 robosuite 原型；本地仍保留 legacy 文件作参考。 | 完成 |
| LMP 执行层 | 保留代码抽取、执行、异常捕获能力，为后续 ManiSkill skill program 服务。 | 完成 |
| Capability Card | 保留机器人能力描述结构，可继续扩展到 workspace、gripper、precision、speed limit。 | 完成 |
| Failure Report | 保留失败反馈结构，可承载 expected/actual、diagnosis、suggestions。 | 完成 |
| LLM Client | 保留 OpenRouter 调用入口，后续支持多模型对比。 | 完成 |
| ManiSkill 路线 | 已新增 README 与中文 roadmap，明确任务、机器人、baseline 与指标。 | 完成 |
| ManiSkill 后端 | 尚未实现，需要在 Ubuntu 环境中开始。 | 下一步 |

# 2. 四篇论文对本项目的可吸收贡献

这四篇论文不应被照搬，而应转化为项目中的四个实验模块。这样论文贡献会更集中，也更容易解释为什么你的方法不是简单 prompt engineering。

| 论文 | 核心启发 | 项目吸收方式 | 对应产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| RoboInspector | LLM 机器人 policy code 不可靠，需要系统性失败分类和可靠性分析。 | 建立跨具身 failure taxonomy；把失败类型作为主要实验结果。 | failure_breakdown.csv、失败案例表、每类失败占比 |
| Static Text-Based Simulation | 执行前可以让 LLM 对代码做文本级模拟和纠错。 | 加入 llm_static_feedback baseline，对比文本反馈与真实仿真反馈。 | static feedback 能发现的错误比例、与 ManiSkill feedback 的差距 |
| Closed-loop Code Generation | Planner-Executor-Reporter 闭环比一次性代码生成更可靠。 | 实现 Planner → Executor → Reporter → Planner 的多轮修复。 | attempts to success、修复前后代码差异、成功率提升 |
| AHA | 视觉语言模型可用于检测并解释 manipulation 失败。 | 先保存截图与状态，后续加入 VLM failure judge，不急于训练模型。 | 多模态 Failure Report 样例、VLM 与状态检查器对比 |

# 3. 拟形成的论文贡献

一个 ManiSkill 跨具身代码迁移 benchmark：从 panda 源程序迁移到 fetch、xarm6_robotiq、so100、widowxai 等目标机器人。

一个 Capability Card 表达方式：把目标机器人的 workspace、gripper、移动底盘、precision、speed limit 等能力约束注入 LLM。

一个 Failure Report 反馈机制：把执行失败转为结构化诊断，支持多轮代码修复。

一个严格 baseline 矩阵：source-copy、llm_no_card、llm_card_only、llm_failure_only、llm_card_failure、llm_static_feedback、oracle。

一个系统性失败分析：统计失败类型、代码差异、API 调用差异、invalid code、refusal correctness。

论文主张 跨 embodiment 迁移失败的根源不是单纯语言理解失败，而是目标机器人能力约束没有被显式建模；Capability Card 与 Failure Report 可以把这种约束转化为可修复的代码生成条件。

# 4. 平台与任务选择

后续正式实验建议直接在 Ubuntu 原生系统上进行，使用 ManiSkill 3 作为主平台。Windows + WSL 可以用于代码编辑，但不建议作为主要仿真平台，因为 GUI 渲染和 GPU 仿真更容易出问题。

| 项目 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 或 24.04 原生系统 | 提高 GUI、Vulkan、GPU 仿真的稳定性 |
| 硬件 | RTX 3060 Laptop GPU | 足够支持 ManiSkill 渲染和中小规模并行仿真 |
| Python 环境 | conda env: em-ms, Python 3.10 | 与 ManiSkill 生态更兼容 |
| 仿真平台 | ManiSkill 3 | 任务更丰富，机器人 embodiment 更多，适合系统性 benchmark |
| LLM 调用 | OpenRouter API | 便于对比 Claude / GPT / Gemini / DeepSeek 等模型 |

# 5. 推荐任务与机器人

| 任务 | 优先级 | 研究价值 |
| --- | --- | --- |
| PickCube-v1 | 只做 smoke test | 确认环境、渲染、step loop 正常，不作为论文主任务 |
| PegInsertionSide-v1 | 第一正式任务 | 体现 alignment、contact、insertion speed 和 precision failure |
| PlugCharger-v1 | 第二正式任务 | 体现 contact-rich 插入和失败恢复 |
| PullCubeTool-v1 | 第三正式任务 | 体现工具使用、动作顺序和 reachability |
| PickSingleYCB-v1 | 扩展任务 | 体现物体几何变化和 grasp robustness |
| OpenCabinetDrawer-v1 | 扩展任务 | 体现关节物体和约束运动 |

| 机器人 | 角色 | 为什么有用 |
| --- | --- | --- |
| panda | 源机器人 | 标准机械臂，作为 source program 的起点 |
| fetch | 目标机器人 | 移动操作机器人，用于测试 navigation / reachability 迁移 |
| xarm6_robotiq | 目标机器人 | 不同 arm + gripper，测试 API 与 grasp 差异 |
| so100 | 目标机器人 | 低成本小臂，workspace 和 precision 限制明显 |
| widowxai | 目标机器人 | 小型机械臂，适合触发 workspace / precision failure |

# 6. 实验方法与 Baseline

| 方法 | 定义 | 实验意义 |
| --- | --- | --- |
| source-copy | 直接把源程序放到目标机器人上运行 | 证明 naive migration 会失败 |
| llm_no_card | 不给 Capability Card，让 LLM 自行改代码 | 测试纯 LLM 常识是否足够 |
| llm_card_only | 只给目标机器人 Capability Card | 测试能力约束是否能提前减少错误 |
| llm_failure_only | 只给失败反馈，不给能力卡 | 测试 feedback 本身的修复能力 |
| llm_card_failure | 同时给 Capability Card 与 Failure Report | 你的主方法，预期最稳定 |
| llm_static_feedback | 先让 LLM 文本模拟代码执行并纠错 | 来自 static simulation 论文的对照 baseline |
| oracle | 手写目标机器人适配程序 | 任务可解性上界 |

# 7. 阶段性实验计划

| 阶段 | 主题 | 具体工作 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 | Ubuntu 与 ManiSkill 环境 | 安装 NVIDIA driver、conda、ManiSkill；跑 PickCube GUI。 | GUI 能打开，random action 能运行。 |
| 阶段 1 | 环境适配器 | 实现 maniskill_backend/env_adapter.py，封装 reset、step、render、info。 | Python 能加载任务并读取 success / info。 |
| 阶段 2 | 任务与机器人 profile | 实现 profiles.py 与 tasks.py，写 panda → target 的任务描述。 | Capability Card 能根据目标机器人生成 prompt。 |
| 阶段 3 | 高层 skill API | 实现 grasp、align、insert、pull_with_tool 等 skill wrapper。 | oracle program 能部分或完整完成 PegInsertion。 |
| 阶段 4 | source-copy / oracle | 实现 migration.py 的 source-copy 与 oracle。 | 能展示 source-copy 失败、oracle 成功。 |
| 阶段 5 | LLM 代码生成 | 接入 llm_no_card 与 llm_card_only。 | 观察 Capability Card 是否减少明显 API/能力错误。 |
| 阶段 6 | Failure Report retry | 实现失败诊断与多轮修复。 | llm_card_failure 成功率高于 card_only。 |
| 阶段 7 | Static feedback baseline | 加入 llm_static_feedback，在执行前做文本级检查。 | 比较文本反馈和仿真反馈的差异。 |
| 阶段 8 | 多模态失败报告 | 保存截图、状态、代码，试验 VLM failure judge。 | 形成 AHA-inspired 扩展实验或 future work。 |

# 8. 实验矩阵

第一版不要贪多。建议先用 3 个任务、4 个目标机器人、7 个方法、5 个 seed。这样已经能产生比较完整的统计表，同时工作量仍然可控。

| 维度 | 设置 |
| --- | --- |
| 任务 | PegInsertionSide-v1, PlugCharger-v1, PullCubeTool-v1 |
| 源机器人 | panda |
| 目标机器人 | fetch, xarm6_robotiq, so100, widowxai |
| 方法 | source-copy, llm_no_card, llm_card_only, llm_failure_only, llm_card_failure, llm_static_feedback, oracle |
| Seeds | 至少 5 个；如果时间允许扩展到 10 个 |
| LLM 模型 | 先固定一个强模型；稳定后再加模型对比 |

# 9. 指标与日志

success rate：每个方法在每个任务/机器人上的成功率。

attempts to success：平均第几次修复成功。

failure type distribution：失败类型占比，直接支撑 failure taxonomy。

invalid code rate：生成语法错误或调用不存在 API 的比例。

refusal correctness：不可行任务是否正确拒绝。

API-call difference：迁移后代码是否调用了目标机器人需要的 API。

code edit distance：源程序和目标程序的差异大小。

static-feedback vs simulator-feedback gap：文本反馈能发现多少真实仿真失败。

# 10. 预期实验效果

| 假设 | 预期现象 | 论文意义 |
| --- | --- | --- |
| H1 | source-copy 会在跨机器人迁移中显著失败。 | 证明“代码迁移”问题真实存在。 |
| H2 | llm_card_only 会减少 API mismatch 和 impossible action。 | 证明 Capability Card 有价值。 |
| H3 | llm_failure_only 能修复部分执行错误，但对目标能力约束理解不足。 | 证明 feedback 有用但不充分。 |
| H4 | llm_card_failure 在成功率和 attempts to success 上最好。 | 支撑主方法。 |
| H5 | llm_static_feedback 能减少明显代码错误，但无法替代仿真反馈。 | 形成与 static simulation 论文的有意义对比。 |
| H6 | 多模态 Failure Report 能更好解释 alignment/contact 类失败。 | 作为 AHA-inspired 后续贡献。 |

# 11. 最近两周建议执行清单

在 Windows 笔记本上安装 Ubuntu 22.04/24.04 双系统，并确认 NVIDIA driver 正常。

创建 conda 环境 em-ms，安装 ManiSkill，跑通 PickCube-v1 GUI。

跑通 PegInsertionSide-v1 random action，确认环境能启动。

在仓库中新建 maniskill_backend/，先实现 env_adapter.py 和 tasks.py。

定义 panda、fetch、xarm6_robotiq、so100、widowxai 的 Capability Card 草案。

为 PegInsertionSide-v1 写第一个 oracle program。

保存每次执行的 info、success、object pose、generated code。

# 12. 风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| ManiSkill 安装或渲染失败 | 中 | 优先使用 Ubuntu 原生系统；先跑官方 demo；不要一开始接 LLM。 |
| 任务太难，oracle 都不稳定 | 高 | 先用 PickCube smoke test，再做 PegInsertion；必要时降低任务难度或使用部分成功指标。 |
| LLM 生成连续控制代码不可控 | 高 | 限制 LLM 只能调用 high-level skill API，不允许直接输出低层 action。 |
| 实验矩阵过大 | 中 | 第一版固定 3 任务、4 机器人、5 seeds；跑通后再扩。 |
| 贡献变成 prompt engineering | 中 | 强调 failure taxonomy、benchmark、closed-loop reporter 和系统性对比。 |

# 13. 最终交付物

ManiSkill backend 代码：profiles、tasks、skills、env_adapter、migration、evaluation。

Benchmark 日志：每次 trial 的 prompt、代码、失败报告、执行结果。

统计表格：method summary、robot summary、task summary、failure breakdown。

质性案例：成功迁移案例、失败修复案例、拒绝案例、static feedback 误判案例。

论文材料：实验设置、结果图表、失败分类、ablation study。

下一步最小可行目标 在 Ubuntu 上跑通 ManiSkill，并完成 PegInsertionSide-v1 的 source-copy vs oracle 对比。只要这一步成立，后面的 Capability Card、Failure Report、LLM baseline 才有稳定基础。